## Slide 1: 캡스톤 디자인
2022-09-07

## Slide 2: 해야할 것들
기본 구성
  업그레이드 팀 : 이무현
  신규개발 팀 : 이석종
서류 작성
  참여 서류 + 서명
설계

## Slide 3: 업그레이드 팀 설계
개발 문서
  WBS(Work breakdown structure) 작성
  일정 + 담당자 + 개발 내용  정리
  팀원의 개발 내용
일정
  시작일 : 9월 7일 (수요일)
  종료일 : 11월 16일 (수요일) - (졸업 작품 : 11월 9일~ 11일)

## Slide 4: 팀 구성
업
  클라이언트/서버 UI 개발
  통신(소켓)
  서버(교수PC) 쪽 관리 프로그램 개발
신규
  클라이언트 (소스) 프로그램 : 1
  서버(교수PC) 쪽 관리 프로그램 : 2명
  통신(소켓) : 1
  파일 처리 (하나씩, 통으로 압축 ) + 암호 : 2

## Slide 5: 요구사항
신규
  로그인(C) : 비밀번호(X), 학번/이름
  로그인 정보 출력(S)
  동작(C/S) : 로그인 시점, 시험 준비 설정(S) 시간 부터
  서버 연결 방법 : 동일 네트워크, 다른 네트워크
  파일 압축 : 윈도우에서 제공되는 API를 그대로 이용
  파일 전송 : ascii, binary 모드 설정
    파일 무결성 검사 : 체크섬과 같은 검증 방법
  프로세스 제어(소스)  화이트 리스트, 블랙 리스트, 예외 리스트
  시험 정보 관리 : 접속한 학생 수, 시험중인 학생 수, 종료인 학생 수
    접속 학생 정보 : 학번, 이름, 시험중/종료 그리드

## Slide 6: 화면 설계
클라이언트
시간 정보
로그인 정보 수정
시험 종료
시험이 시작되었습니다.
Or 시험 중이 아닙니다.

## Slide 7: 화면 설계
서버
시험 준비
접속한 학생 정보
학번 / 이름 / 상태(파일 상태)
 데이터 그리드
문제 전송
시험 시작
블랙 리스트
화이트 리스트
시험 일시 중단
시험 재개
시험 강제 종료
시험 문제 선택
시험 정보